四平市铁东区关于贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务

销号公示表格（序号七）

| 市序号 | 清单编号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六 | 十六 | 全省83个省级以上工业园区中，有48个依托城镇污水处理厂处理工业废水。督察发现，部分园区工业企业环境监管不到位，排放高浓度废水严重影响城镇污水处理厂正常运行。 | 工业园区工业企业污水达标排放。 | 1. 2022年6月底前，组织对省级以上开发区重点污水排放企业开展专项执法检查。12月底前，完成园区企业违法排污问题查处。充分利用在线数据监测平台等手段，强化执法监察，确保园区企业排水达到入管网标准。（生态环境分局） 2.结合日常监管和群众信访举报，加大环境执法检查排查，严厉打击环境违法行为。（生态环境分局） 3.加强分类，2022年12月底前，配合市住建局对四平经开辖区内污水接入市政管网的工业企业进行排查和评估；配合市住建局组织对辖区内符合污水接入市政管网要求的企业下发许可证，分质处理。应将不同类型的企业工业废水分别进行收集和预处理，确保园区内污水全部收集输送到污水处理厂进行处理。（四平经济开发区） | 1.对四平经开区重点污水排放企业开展专项执法检查。利用在线数据监测平台，加强执法监管，经开区企业污水达到入管网标准。 2.加强日常监管，加大环境执法检查，尚未发现存在环境违法行为。 3.配合市住建局对辖区内污水接入市政管网的工业企业进行排查和评估，已完成评估报告编制，并通过专家论证。正在配合市住建局对辖区符合污水接入市政官网要求的企业申请办理许可证。 |  |