四平市铁东区关于报备第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号二十）

销

号

台

账

吉林省四平市

2024年7月

目  录

1. 四平市铁东区关于第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号二十）整改情况报告

2. 四平市铁东区关于第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（（序号二十）公示情况说明

3. 四平市铁东区关于第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（（序号二十）公示情况截图

4. 四平市铁东区关于第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（（序号二十）有关佐证资料（工作推进资料、会议纪要、政策制度、督查督办、考核问责等情况）

序号二十整改情况报告

一、四平市铁东区关于第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务

序号二十：

- 吉林省自然生态环境本底良好，但生态环境保护监管水平仍有差距，自然保护区、湿地违法开发建设问题较为突出，土地复垦和矿山修复等工作存在较大差距。

- 整改目标

进一步提升生态环境保护监管水平，自然保护区、湿地违法开发建设行为得到有效遏制，有效推进土地复垦和矿山修复工作。

- 整改措施

1.加大巡护力度，提高监管水平，督促业务科定期开展自然保护区内巡查、检查，依法查处违法行为。建立问题清单，加快推动整改。（四平山门中生代火山国家级自然保护局）

2.将发现的问题及时报送主管部门、当地政府及执法部门共同解决保护区内违法违规行为。（四平山门中生代火山国家级自然保护局）

3.2022年8月底前，自然资源分局配合市自然资源局组织各地开展土地复垦和矿山生态修复项目专项排查，印发《矿山生态环境恢复治理整治方案》，建立问题台账，指导各地根据责任主体分类分步制定生态修复方案，严格结果验收，确保问题整改到位。严把审批审查关，适时开展“双随机、一公开”。加强宣传引导，指导各地及时公开整治信息和工作动态，主动接受公众监督，营造良好的舆论氛围。（自然资源分局）

4.区林业和水利局加大执法力度，提高监管水平，配合市局定期对自然保护区、湿地进行督导检查，依法查处违法破坏湿地的违法行为。待全市湿地保护名录印发后，立即建立我区的湿地保护体系，明确专门的执法队伍，坚决打击破坏湿地的违法行为。(林业和水利局)

- 四、整改效果

- 1.四平山门中生代火山国家级自然保护局建立了《四平市山门中生代火山自然保护区管理局巡护制度》，确定了巡护人员,开展了自然保护区内巡查、检查，依法查处违法行为。

2.四平山门中生代火山国家级自然保护局按照巡护制对保护区内进行巡查、检查，发现违法行为将进行查处，未发现违法行为。

- 3.自然资源分局配合市自然资源局组织各地开展了土地复垦和矿山生态修复项目专项排查，印发了《四平市铁东区2024年度历史遗留矿山地质环境恢复治理项目实施方案》。

4.铁东区林业和水利局下发了《关于成立铁东区湿地保护执法队伍的通知》，成立了铁东区湿地保护执法队伍，配合市局定期对自然保护区、湿地进行督导检查，依法查处违法破坏湿地的违法行为。铁东区一般湿地名录（第一批）已在铁东区政府网站公示。

四平市铁东区关于第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号二十）整改情况的

公示情况说明

根据《吉林省四平市环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室关于认真做好中央环保督察反馈问题整改销号工作的通知》要求，现对吉林省四平市生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组向我区反馈的第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号十三）整改完成情况进行公示。

- 整改任务：吉林省自然生态环境本底良好，但生态环境保护监管水平仍有差距，自然保护区、湿地违法开发建设问题较为突出，土地复垦和矿山修复等工作存在较大差距。

整改目标：进一步提升生态环境保护监管水平，自然保护区、湿地违法开发建设行为得到有效遏制，有效推进土地复垦和矿山修复工作。

整改完成情况：

- 1.四平山门中生代火山国家级自然保护局建立了《四平市山门中生代火山自然保护区管理局巡护制度》，确定了巡护人员,开展了自然保护区内巡查、检查，依法查处违法行为。

2.四平山门中生代火山国家级自然保护局按照巡护制对保护区内进行巡查、检查，发现违法行为将进行查处，未发现违法行为。

- 3.自然资源分局配合市自然资源局组织各地开展了土地复垦和矿山生态修复项目专项排查，印发了《四平市铁东区2024年度历史遗留矿山地质环境恢复治理项目实施方案》。

4.铁东区林业和水利局下发了《关于成立铁东区湿地保护执法队伍的通知》，成立了铁东区湿地保护执法队伍，配合市局定期对自然保护区、湿地进行督导检查，依法查处违法破坏湿地的违法行为。铁东区一般湿地名录（第一批）已在铁东区政府网站公示。

- 公示时间：2024年7月11日至2024年7月19 日，共7天。公示期间如有异议，请联系四平市铁东区生态安全暨生态环境保护领导小组办公室。

联系电话：0434-3519908

附件：四平市铁东区第二轮中央生态环境保护督察整改任务（序号二十）销号公示表

四平市铁东区生态安全暨生态

环境保护领导小组办公室                                   2024年7月11 日

四平市铁东区第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号二十）销号公示表

| 清单编号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十三 | 吉林省自然生态环境本底良好，但生态环境保护监管水平仍有差距，自然保护区、湿地违法开发建设问题较为突出，土地复垦和矿山修复等工作存在较大差距。 | 进一步提升生态环境保护监管水平，自然保护区、湿地违法开发建设行为得到有效遏制，有效推进土地复垦和矿山修复工作。 | 1.加大巡护力度，提高监管水平，督促业务科定期开展自然保护区内巡查、检查，依法查处违法行为。建立问题清单，加快推动整改。（四平山门中生代火山国家级自然保护局） 2.将发现的问题及时报送主管部门、当地政府及执法部门共同解决保护区内违法违规行为。（四平山门中生代火山国家级自然保护局） 3.2022年8月底前，自然资源分局配合市自然资源局组织各地开展土地复垦和矿山生态修复项目专项排查，印发《矿山生态环境恢复治理整治方案》，建立问题台账，指导各地根据责任主体分类分步制定生态修复方案，严格结果验收，确保问题整改到位。严把审批审查关，适时开展“双随机、一公开”。加强宣传引导，指导各地及时公开整治信息和工作动态，主动接受公众监督，营造良好的舆论氛围。（自然资源分局） 4.区林业和水利局加大执法力度，提高监管水平，配合市局定期对自然保护区、湿地进行督导检查，依法查处违法破坏湿地的违法行为。待全市湿地保护名录印发后，立即建立我区的湿地保护体系，明确专门的执法队伍，坚决打击破坏湿地的违法行为。(林业和水利局） | 1.四平山门中生代火山国家级自然保护局建立了《四平市山门中生代火山自然保护区管理局巡护制度》，确定了巡护人员,开展了自然保护区内巡查、检查，依法查处违法行为。 2.四平山门中生代火山国家级自然保护局按照巡护制对保护区内进行巡查、检查，发现违法行为将进行查处，未发现违法行为。 3.自然资源分局配合市自然资源局组织各地开展了土地复垦和矿山生态修复项目专项排查，印发了《四平市铁东区2024年度历史遗留矿山地质环境恢复治理项目实施方案》。 4.铁东区林业和水利局下发了《关于成立铁东区湿地保护执法队伍的通知》，成立了铁东区湿地保护执法队伍，配合市局定期对自然保护区、湿地进行督导检查，依法查处违法破坏湿地的违法行为。铁东区一般湿地名录（第一批）已在铁东区政府网站公示。 |