四平市铁东区建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作实施方案

为严格落实耕地 “数量、质量、生态” 三位一体保护要求，规范建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作，保护不可再生的优质土壤资源，助力高标准农田建设和耕地质量提升，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国黑土地保护法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《吉林省黑土地保护条例》《吉林省耕地质量保护条例》《四平市黑土地保护条例》等法律法规要求，结合铁东区实际，制定本方案。

一、实施范围与责任主体

建设占用耕地耕作层土壤剥离利用以保障国家粮食安全为核心，坚持 “保护优先、应剥尽剥、统筹利用、严格监管” 原则，建立政府主导、部门协同、市场运作、公众参与、流程规范、监管有力的耕作层土壤剥离利用工作机制，最大化发挥耕作层土壤资源价值，推动区域土地资源可持续利用。

（一）实施范围

1.必须实施剥离的情形：建设项目占用永久基本农田的；建设项目占用一般耕地（包括临时项目用地占用耕地），耕作层土壤符合《建设占用耕地表土剥离技术规范》（DB22/T2278-2015）规定的土壤质量评价标准的。

2.可不进行剥离的情形：耕作层土壤厚度不足 10 厘米的；耕地坡度大于 25 度的；建设项目占用耕地面积小于1亩的；涉及国家安全、军事、抢险救灾等急需临时占用的；被严重污染不适宜耕种的；由自然资源主管部门与农业农村部门认定，报请区政府批准可不进行剥离的。

（二）责任主体

按照 “谁占用、谁剥离” 原则明确责任主体：城镇批次用地占用耕地的，由铁东区人民政府负责组织实施；临时用地和单独选址项目占用耕地的，由建设用地单位负责实施。自然资源局铁东分局牵头统筹协调，区农业农村局、区财政局、生态环境局铁东分局等部门按照各自职责协同配合，各乡（镇）街道负责辖区内管护和利用工作的落实。

二、主要工作内容与流程

全面建立铁东区建设占用耕地耕作层土壤剥离监管利用长效机制，实现 “剥离有标准、存储有规范、利用有方向、监管全覆盖”。重点完成辖区内建设占用耕地（含永久基本农田）及临时占用耕地的耕作层土壤剥离任务，优先并就近用于高标准农田建设、土壤改良、土地复垦、被污染耕地的治理等项目需求。

（一）前期计划编制

- 1.由自然资源铁东分局会同区农业农村局、区发改局等部门，编制下一年度土壤剥离利用工作计划，明确剥离区域、面积、存储区域、再利用方向及年度目标，每年12 月底前报区政府批复后实施。

- 2.建设项目用地报批前，实施单位须编制《建设占用耕地耕作层土壤剥离实施方案》，明确剥离技术标准、运输路线、存储方式、利用方案及资金保障等内容。报自然资源铁东分局评审批复后实施。

（二）耕作层土壤剥离运输存储要求

- 1.剥离标准：耕作层剥离厚度原则上控制在 25-30 厘米，具体根据土壤质量、耕作层厚度及利用需求确定，确保剥离土壤肥力达标；采用机械剥离为主、人工辅助的方式，避免土壤结构破坏和养分流失。

- 2.运输要求：选择密闭式运输车辆，规划最短运输路线，避开水源地、居民区及生态敏感区，防止运输过程中土壤撒漏、扬尘污染。

- 3.存储要求：剥离土壤按表土剥离方案运输至指定存储区域，专家验收后应及时利用。不能及时利用的应采取覆膜养护、防流失、防污染等措施，配备专人负责管护。

（三）剥离土壤利用统筹。

- 1.利用原则：坚持 “即剥即用、就近利用、高效利用”，由区政府统筹安排剥离土壤的使用方向。优先用于新开垦耕地和劣质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。

- 2.市场化交易：剥离土壤可实行有偿使用，纳入政府公共资源交易平台，公平、公正、公开交易，鼓励社会资本参与土壤利用项目。

（四）剥离土壤利用监管

区政府负责对剥离土壤利用全程监管：建立“事前审查、事中巡查、事后验收”全链条监管机制，对剥离、运输、存储、利用各环节进行跟踪监管，及时发现和整改问题。

（五）验收

- 建设占用耕地耕作层土壤剥离完毕后，城镇批次建设用地耕作层土壤剥离实施单位、单独选址项目及临时用地项目建设单位应及时向区人民政府提出验收申请。验收由区人民政府组织自然资源、农业农村、生态环境、财政等领域专家按照已通过专家审查论证的实施方案进行，专家组出具验收意见。